# Извещение о начале действий по образованию земельного участка, расположенного: Ивановская область, Тейковский район, Морозовское сельское поселение, д. Синяя Осока, ул. Школьная, д. 8

- Заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (февраль 2021 года).

- Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (февраль- март 2021 года).

- Подготовка межевого плана по образованию земельного участка, согласно муниципальному контракту (50 рабочих дней).

- Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка (5 рабочих дней).