администрация

тейковского муниципального района

ивановской области

п о с т а н о в л е н и е

от 24.11.2016 № 191

г. Тейково

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

В соответствии с Уставом Тейковского муниципального района, в целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Тейковского муниципального района

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Тейковского

муниципального района				                          С.А. Семенова

Приложение к постановлению

администрации Тейковского муниципального района

от 24.11.2016 № 191

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

«Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

| Наименование программы | Программа «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: 1этап-2017 г. 2этап-2018 г. 3этап-2019 г. |
| Администратор программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Исполнители программы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов 2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов |
| Цель программы | Приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил |
| Объёмы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2017 год – 6303 тыс. руб. 2018 год – 6303 тыс. руб. 2019 год – 6303 тыс. руб. - бюджет Тейковского муниципального района: 2017 год – 6303 тыс. руб. 2018 год – 6303 тыс. руб. 2019 год – 6303 тыс. руб. |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной  программы

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района (далее – автомобильных дорог) составляет 98,241 км, включающая в себя 87 автомобильных дорог. Протяженность дорог внутри населенных пунктов составляет101,2  км. и включает в себя 159 дорог.

Автомобильные дороги и дороги внутри населенных пунктов являются одним из важнейших элементов транспортной системы Тейковского муниципального района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Имеющиеся  автомобильные дороги и дороги внутри населенных пунктов в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог и дорог внутри населенных пунктов приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Тейковского муниципального района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тейковском муниципальном районе и дорог внутри населенных пунктов, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

| № п/п | Наименование показателей | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
|  |  | 110,65 | 103,474 | 98,241 | 98,241 | 98,241 | 98,241 |
| 2. | Протяженность сети дорог внутри населенных пунктов | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.) | 67,05 | 67,26 | 64,46 | 64,74 | 64,94 | 65,13 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%) | 60,6 | 65,0 | 65,6 | 65,9 | 66,1 | 66,3 |

Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Цели программы:

- приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог;

Мероприятия направленные на решение задач:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в соответствии с нормативными требованиями.

Ожидаемый результат реализации ДЦП:

- увеличение показателя «Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог местного значения» с 60,06 % в 2014 году до 66,3 % в 2019 году;

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Тейковского муниципального района.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих подъездные пути (автомобильные дороги) с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

Реализация основных программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог, обеспечить сохранность жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи:

- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение пропускной способности дорог внутри населенных пунктов;

- восстановление покрытий проезжей части с исправлением профилей дорог;

- замена или восстановление покрытий автомобильных дорог.

Мероприятия программы реализуются  за счет средств дорожного фонда Ивановской области и Тейковского муниципального района и средств бюджета Тейковского муниципального района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность дорог общего пользования местного значения | км. | 110,65 | 103,474 | 98,241 | 98,241 | 98,241 | 98,241 |
| 2. | Общая протяженность дорог внутри населенных пунктов | км. | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3. | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,9 | 37,9 |
| 4. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,3 | 15,3 |
| 5. | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 6,0 |

Программа реализуется посредством двух специальных подпрограмм:

1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов

2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения |  | 2017г | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |  |  | 6303,0 | 6303,0 | 6303,0 |
| бюджетные ассигнования |  |  | 6303,0 | 6303,0 | 6303,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района |  |  | 6303,0 | 6303,0 | 6303,0 |
| - областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 |  | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| 2. |  | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района» | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

сети муниципальных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Тейковского муниципального района и дорог

внутри населенных пунктов»

Подпрограмма

«Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

| Паспорт подпрограммы «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | специальная |
| Наименование подпрограммы | «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2019гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии; 2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2017год - 2303,0 тыс. руб. 2018 год - 2303,0 тыс. руб. 2019 год - 2303,0 тыс. руб. Бюджет Тейковского муниципального района: 2017год - 2303,0 тыс. руб. 2018 год - 2303,0 тыс. руб. 2019 год - 2303,0 тыс. руб. |

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2017-2019годах направлена на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов, сохранении объема и качества их содержания.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность дорог общего пользования местного значения | км. | 110,65 | 103,474 | 98,241 | 98,241 | 98,241 | 98,241 |
| 2. | Общая протяженность дорог внутри населенных пунктов | км. | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3. | протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,9 | 37,9 |
| 4. | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,3 | 15,3 |
| 5. | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 6,0 |

Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | 2017г. | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |  | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| бюджетные ассигнования |  | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района |  | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
| - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

сети муниципальных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Тейковского муниципального района и дорог

внутри населенных пунктов»

Подпрограмма

«Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

| Паспорт подпрограммы «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | специальная |
| Наименование подпрограммы | «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2019гг. |
| Исполнители подпрограммы | Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства |
| Цель (цели) подпрограммы | 1.Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов 2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2017год – 4000,0 тыс. руб. 2018 год – 4000,0 тыс. руб. 2019 год – 4000,0 тыс. руб. Бюджет Тейковского муниципального района: 2017год – 4000,0 тыс. руб. 2018 год – 4000,0 тыс. руб. 2019 год – 4000,0 тыс. руб. |

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Объем ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов за последние годы увеличился незначительно. Доля автомобильных дорог, требующих ремонта и капитального ремонта на 2013год составила 71%.

Основной проблемой сети автомобильных дорог Тейковского муниципального района является ускоренное старение дорог в связи с ростом транспортных нагрузок, в том числе и на дороги с улучшенным покрытием.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в 2014-2019 годах обеспечить проведение ремонтных работ не менее 10% от общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км. | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,9 | 37,9 |
| 2 | Из них с усовершенствованным покрытием | км. | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,3 | 15,3 |
| 3 | Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием | км. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 6,0 |

Мероприятия подпрограммы

- мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017-2019годы. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется управлением координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района с учетом социальной значимости и интенсивности движения и оформляется в виде «Плана проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования Тейковского муниципального района на текущий год».

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| бюджетные ассигнования |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| - бюджет Тейковского муниципального района |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | - бюджет Тейковского муниципального района | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |