
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
												


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  


от 24.11.2016 № 191                                                      
г. Тейково

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 



В соответствии с Уставом Тейковского муниципального района, в целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Тейковского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.



Глава Тейковского 
муниципального района				                          С.А. Семенова



















Приложение к постановлению
администрации Тейковского муниципального района
                                                                                                                        от 24.11.2016 № 191                                                      


ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ

«Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	Наименование программы
	Программа «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	Сроки и этапы реализации программы
	Сроки реализации программы:
1этап-2017 г.
2этап-2018 г.
3этап-2019 г.

	Администратор программы
	Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства 

	Исполнители программы
	Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства

	Перечень подпрограмм
	1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов
2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов 

	Цель программы
	Приведение автомобильных дорог  и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил

	Объёмы ресурсного обеспечения программы
	Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год – 6303 тыс. руб.   
2018 год – 6303 тыс. руб.   
2019 год  – 6303 тыс. руб.    
- бюджет Тейковского муниципального района:
2017 год – 6303 тыс. руб.    
2018 год – 6303 тыс. руб.   
2019 год – 6303 тыс. руб.   



Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной  программы

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района (далее – автомобильных дорог) составляет 98,241 км, включающая в себя 87 автомобильных дорог. Протяженность дорог внутри населенных пунктов составляет101,2  км. и включает в себя 159 дорог.
Автомобильные дороги и дороги внутри населенных пунктов являются одним из важнейших элементов транспортной системы Тейковского муниципального района, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.
Имеющиеся  автомобильные дороги и дороги внутри населенных пунктов в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.
Неудовлетворительное состояние сельских дорог и дорог внутри населенных пунктов приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.
Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Тейковского муниципального района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.
Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.
В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.
Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тейковском муниципальном районе и дорог внутри населенных пунктов, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.


Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

	№
п/п
	Наименование  показателей
	Отчетный период
	Плановый период

	1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г

	
	
	110,65
	103,474
	98,241
	98,241
	98,241
	98,241 

	2.
	Протяженность сети дорог внутри населенных пунктов
	101,2 
	101,2  
	101,2  
	101,2  
	101,2  
	101,2  

	3.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.)
	67,05
	67,26
	64,46
	64,74
	64,94
	65,13

	7.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (%)
	60,6
	65,0
	65,6
	65,9
	66,1
	66,3



Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Цели программы:
- приведение автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог;
Мероприятия направленные на решение задач:
- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;
- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;
- круглогодичное содержание автомобильных дорог и дорог внутри населенных пунктов в соответствии с нормативными требованиями.
Ожидаемый результат реализации ДЦП:
- увеличение показателя «Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог местного значения» с 60,06 % в 2014 году до 66,3 % в 2019 году;
Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Тейковского муниципального района.
Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации программы можно отнести:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих подъездные пути (автомобильные дороги) с твердым покрытием;
- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:
- истечение сроков службы дорожных покрытий;
- высокая грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;
- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);
- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).
Реализация основных программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог, обеспечить сохранность жизни и имущества населения и решить следующие основные задачи:
- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил, технических регламентов, ГОСТа;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- увеличение пропускной способности дорог внутри населенных пунктов;
- восстановление покрытий проезжей части с исправлением профилей дорог;
- замена или восстановление покрытий автомобильных дорог.
Мероприятия программы реализуются  за счет средств дорожного фонда Ивановской области и Тейковского муниципального района и средств бюджета Тейковского муниципального района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы 

	№ п/п

	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм.

	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Общая протяженность дорог общего пользования местного значения
	км.
	110,65
	103,474
	98,241
	98,241
	98,241
	98,241

	2.
	Общая протяженность дорог внутри населенных пунктов
	км.
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2

	3.
	Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием
	км
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,9
	37,9

	4.
	Из них с усовершенствованным покрытием 
	км.
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	14,3
	15,3

	5.
	Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием
	км.
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	5,0
	6,0



Программа реализуется посредством двух специальных подпрограмм:
1. Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов
2. Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

	       тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения
	2017г
	2018г
	2019г

	«Развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»  
	6303,0
	6303,0
	6303,0

	бюджетные ассигнования
	6303,0
	6303,0
	6303,0

	- бюджет Тейковского муниципального района
	6303,0
	6303,0
	6303,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	«Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района»
	2303,0
	2303,0
	2303,0

	2.

	«Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района»
	4000,0
	4000,0
	4000,0







	









Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
сети муниципальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Тейковского муниципального района и дорог 
внутри населенных пунктов»

Подпрограмма

«Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

	Паспорт подпрограммы «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	Тип подпрограммы
	специальная

	Наименование подпрограммы
	«Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	Срок реализации подпрограммы 
	2017-2019гг.

	Исполнители подпрограммы
	Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства


	Цель (цели) подпрограммы
	1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии;
2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах.

	Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы
	Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017год - 2303,0 тыс. руб.   
2018 год - 2303,0 тыс. руб.   
2019 год - 2303,0 тыс. руб.   
Бюджет Тейковского муниципального района:
2017год - 2303,0 тыс. руб.      
2018 год - 2303,0 тыс. руб.   
2019 год - 2303,0 тыс. руб.   

















Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

             Реализация подпрограммы в 2017-2019годах направлена на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов, сохранении объема и качества их содержания.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	№ п/п

	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм.

	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.

	1.
	Общая протяженность дорог общего пользования местного значения
	км.
	110,65
	103,474
	98,241
	98,241
	98,241
	98,241 

	2.
	Общая протяженность дорог внутри населенных пунктов
	км.
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2

	3.
	протяженность дорог местного значения с твердым покрытием
	км
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,9
	37,9

	4.
	Из них с усовершенствованным покрытием 
	км.
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	14,3
	15,3

	5.
	Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием
	км.
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	5,0
	6,0











Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.


Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

                                                                                                                                       тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения
	2017г.
	2018г
	2019г

	«Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 
	2303,0 
	2303,0
	2303,0

	 бюджетные ассигнования
	2303,0  
	2303,0
	2303,0

	- бюджет Тейковского муниципального района
	2303,0  
	2303,0
	2303,0

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	мероприятия по содержанию сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов
	2303,0  
	2303,0
	2303,0

	
	бюджетные ассигнования
	2303,0  
	2303,0
	2303,0

	
	- бюджет Тейковского муниципального района
	2303,0  
	2303,0
	2303,0

	
	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0




















Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
сети муниципальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Тейковского муниципального района и дорог
внутри населенных пунктов»

Подпрограмма

«Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»

	Паспорт подпрограммы «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	Тип подпрограммы
	специальная

	Наименование подпрограммы
	«Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	Срок реализации подпрограммы 
	2017-2019гг.

	Исполнители подпрограммы
	Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства


	Цель (цели) подпрограммы
	1.Улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов
2.Снижение уровня аварийности на автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и в населенных пунктах.

	Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы
	Общий объем бюджетных ассигнований:
2017год – 4000,0 тыс. руб.  
2018 год – 4000,0 тыс. руб.  
2019 год – 4000,0 тыс. руб.  
Бюджет Тейковского муниципального района:
2017год – 4000,0 тыс. руб.  
2018 год – 4000,0 тыс. руб.  
2019 год – 4000,0 тыс. руб.  






Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

            Объем ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог внутри населенных пунктов за последние годы увеличился незначительно. Доля автомобильных дорог, требующих ремонта и капитального ремонта на 2013год составила 71%.
             Основной проблемой сети автомобильных дорог Тейковского муниципального района является ускоренное старение дорог в связи с ростом транспортных нагрузок, в том числе и на дороги с улучшенным покрытием.


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

               Реализация подпрограммы позволит в 2014-2019 годах обеспечить проведение ремонтных работ не менее 10% от общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 

	№ п/п

	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм.

	Значения целевых индикаторов (показателей)

	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.

	1
	Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием
	км.
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,9
	37,9

	2
	Из них с усовершенствованным покрытием
	км.
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	14,3
	15,3

	3
	Протяженность дорог внутри населенных пунктов с твердым покрытием
	км.
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	5,0
	6,0



Мероприятия подпрограммы
           
1. мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.

         Реализация подпрограммы рассчитана на 2017-2019годы. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется управлением координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района с учетом социальной значимости и интенсивности движения и оформляется в виде «Плана проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования Тейковского муниципального района на текущий год».
           Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт.





[bookmark: _GoBack]
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» 
   тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения
	2017г.
	2018г.
	2019г.

	«Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов» муниципальной программы «Развитие сети муниципальных автомобильных  дорог общего пользования местного значения Тейковского  муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»
	 4000,0    
	4000,0    
	4000,0    

	 бюджетные ассигнования
	 4000,0    
	4000,0    
	4000,0    

	- бюджет Тейковского муниципального района
	4000,0     
	4000,0    
	4000,0    

	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	1.



	мероприятия по выполнению текущего и капитального ремонта сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов.   
	4000,0    
	4000,0    
	4000,0    

	
	бюджетные ассигнования
	4000,0    
	4000,0    
	4000,0    

	
	- бюджет Тейковского муниципального района
	4000,0    
	4000,0    
	4000,0    

	
	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0







